**ОТЧЕТ**

# о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Организация содержания и ремонта объектов муниципального жилищного фонда» на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2021-2023 годы

# по итогам ее исполнения за 2022 отчетный год

**1.Общая информация о реализации муниципальной программы**

# Муниципальная программа «Организация содержания и ремонта объектов муниципального жилищного фонда» на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация сельского поселения).

Реализация муниципальной программы осуществлялась в период с 2021 года по 2023 год.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета сельского поселения в соответствии с решением Совета депутатов от 31.12.2021 № 13-16/1 «Об утверждении бюджета сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы» составляет 500,00 тыс. рублей.

По итогам 2022 года суммарный объем кассовых расходов по муниципальной программе составил 498,4 тыс. руб. или 99,68 %.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы (повышение привлекательности муниципального жилья для нанимателей, а также сохранность муниципального имущества) в отчетном периоде решались следующие задачи: поддержание технического состояния объектов муниципального жилищного фонда; содержание и ремонт объектов жилищного фонда сельского поселения.

Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы – отчетный 2022 год.

К реализации программы привлекаются организации, осуществляющие деятельность на территории сельского поселения «Поселок Морской», частные предприниматели, а также физические лица, выполняющие работу по договорам гражданско-правового характера.

**3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- освоение средств бюджета сельского поселения – 1,8 баллов;

- выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой – 10 баллов;

- достижение показателей эффективности – 10 баллов.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы в отчетном году:

Рейтинг эффективности муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов (10х0,3+10х0,4+10х0,4) =11.

При данном значении рейтинга можно сделать вывод о достаточной эффективности муниципальной программы и о том, эффективность находится на уровне запланированной.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет о расходах бюджета сельского поселения, фактических расходов бюджета за 2022 год на реализацию муниципальной программы на 1 л. в 1 экз.  2. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год муниципальной программы на 1 л. в 1 экз.  3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Организация содержания и ремонта объектов муниципального жилищного фонда» на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2021-2023 годы» на 1 л. в 1 экз. |

Глава сельского поселения М.В. Дармостук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края

ОТЧЕТ

о расходах бюджета сельского поселения, фактических расходов бюджета за 2022 год на реализацию муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2021 год | | Процент выполнения | 2022 год | | Процент выполнения | Всего | | Процент выполнения |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Всего | 482,00 | 350,25 | 72,67 | 500,00 | 498,41 | 99,6 |  |  | 86,14 |
| бюджет сельского поселения | 482,00 | 350,25 | 72,67 | 500,00 | 498,41 | 99,6 |  |  | 86,14 |
| федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  индикатора  (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | |
| план | факт | отклонение | | план | факт | отклонение | | план | факт | отклонение | |
| абсолютное | относительное | абсолютное | относительное | абсолютное | относительное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. текущий ремонт общедомового имущества муниципальных многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. капитальный ремонт жилого помещения | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. взносы региональному оператору на капитальный ремонт | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Организация содержания и ремонта объектов муниципального жилищного фонда» на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2021-2023 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Градация | Балльная оценка |
| Освоение средств местного бюджета | Средства освоены на 99,6 % | 10 баллов\*0,3=3 |
| Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Выполнены мероприятия  на 100 % | 10 баллов \* 0,4=4 |
| Достижение показателей эффективности | Достигнуты показатели  на 100 % | 10 баллов \* 0,4=4 |

Рейтинг

эффективности муниципальной программы «Организация содержания и ремонта объектов муниципального жилищного фонда» на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2021-2023 годы».

3+4+4=11 (Высокая эффективность муниципальной программы)