**Реализация проектов ТОС**

п. Морской 01.07.2022 г.

На территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края поселка Морской продолжаются работы по реализации двух проектов ТОС «ОСТРОВ»: «Вдохновение» - парковая зона и «Солнечно» - столбы освещения.

В настоящее время залиты тротуарные дорожки и установлены автономные системы освещения. Впереди пуско-наладочные работы и наведение порядка на территории объектов. На данный момент строительные работы идут по графику. Срок сдачи объектов запланирован на октябрь 2022 года.

Председатель территориального

общественного самоуправления О.В. Холматова